## Slide 1: Proyecto de Software

## Slide 2: Proyecto
La construcción de un proyecto requiere de un conjunto de objetivos que se cumplan mediante actividades apropiadas que permitan proporcionar entregables que sean mensurables en un marco espacial y cronológico realista y acorde a la problemática detectada.
El proceso de documentar el proyecto facilita su aceptación, ejecución, control y gestión. Además permitirá que otros actores puedan evaluar la viabilidad del mismo, puedan determinar los progresos alcanzados y el éxito o cumplimiento de las actividades.

## Slide 3: Alcance del proyecto
Es una descripción narrativa donde se debe exponer todo el trabajo que se ejecutara para lograr la meta final.
El alcance debe verse como un contrato de trabajo.
Debe responder a las preguntas:
  Qué se va a hacer?
    Procesos, entregables, resultados. Validaciones de procesos.
  Qué no se va a hacer?
    Límites
  Donde?
    Limitación espacial, sectores de la empresa.
  Cuándo? Cuánto tiempo?
    Cuándo inicia y finaliza

## Slide 4: Tips de redacción
Evitar terminología técnica.
Usar glosario de término.
Escribir acrónimos usados.
Evitar frases abiertas como el uso de “etc.”
Proporcionar suficiente detalle para hacer claras las expectativas pero no abusar de ello.

## Slide 5: Objetivo general
Enunciado escrito de forma clara y precisa.
Al finalizar el proyecto el resultado debe identificarse con el objetivo.
Responder a la pregunta ¿para qué voy a hacer el proyecto?

## Slide 6: Objetivos específicos
Actividades o tareas que debo realizar para lograr el objetivo general.
Se deben redactar en orden cronológico.
Se relacionan con la matriz de problema/oportunidad.

## Slide 7: Características de los objetivos
Claros
Realistas
Pertinentes
Medibles

## Slide 8: Tips de redacción
Deben comenzar con un verbo en infinitivo.
No se deben confundir con el objetivo general.
Se debe evitar el uso de gerundios.
Evitar objetivos exagerados.
Presentar en orden cronológico.

## Slide 9: Justificación
Es donde se expone la importancia del proyecto.
Se deben exponer los argumentos que se pueden sustentar mediante los beneficios directos o indirectos del proyecto, como así también el impacto.
Preguntas que se deben responder:
  ¿Por qué es importante el proyecto?
  ¿Cuáles son los beneficios que proporcionara?
  Quiénes serán los beneficiados?
  ?Qué es lo que se prevé cambiar?